轨道交通及海洋船舶用核心铸件生产

项目阶段性环境保护验收监测报告表

建设单位:	宁国东方碾磨材料股份有限公司

编制单位：宁国浚洁环保治理工程有限公司

编制日期：二〇一九年十二月

建设单位法人代表：赵金斌

编制单位法人代表：丁晓华

项  目  负  责  人： 张  正

填      表      人：张  正

建设单位      （盖章）        编制单位      （盖章）

表一

| 建设项目名称 | 轨道交通及海洋船舶用核心铸件生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 宁国东方碾磨材料股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 宁国经济技术开发区宁阳西路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 铸铁件、铝合金铸件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 铸铁件10000吨、铝合金铸件5000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 铸铁件10000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018.4 | 开工建设时间 | 2018.6 |  |  |
| 调试时间 | 2019.1 | 验收现场监测时间 | 2019.9.19-9.20 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 宁国市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 巢湖中环环境科学研究有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 宁国东方碾磨材料股份有限公司 | 环保设施施工单位 | 宁国东方碾磨材料股份有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 3500万元 | 环保投资总概算 | 83万元 | 比例 | 2.4% |
| 实际总概算 | 3500万元 | 环保投资 | 100万元 | 比例 | 2.8% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1 施行； 2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1 施行； 3、《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日修订； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1 施行； 5、 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7 施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1试行； 7、 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施； 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部，公告2018第9号，2018年5月16日印发； 9、 宁国东方碾磨材料股份有限公司轨道交通及海洋船舶用核心铸件生产项目委托进行竣工环境保护验收的委托书； 10、 巢湖中环环境科学研究有限公司《宁国东方碾磨材料股份有限公司轨道交通及海洋船舶用核心铸件生产项目环境影响报告表》（2018.4）； 11、宁国市环保局审批意见（宁环审批[2018]37号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 1、中频炉废气排放执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）中Ⅰ级排放限值要求，具体见下表。 - 表1-1 铸造行业大气污染物排放限值 生产工序; 设备; 污染物类别; 排放限值（mg/m3）; 污染源排放监控位置. 金属熔炼; 其他熔炼设备; 颗粒物; 20; 15米高排气筒出口处. - 2、砂处理、抛光、制芯、浇注等工序产生的颗粒物、VOCs执行铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）中Ⅰ级排放限值要求，标准值见下表。 - 表1-2 铸造行业大气污染物排放限值 生产工序; 设备; 污染物类别; 排放限值（mg/m³）; 污染源排放监控位置. 造型、砂处理、制芯、浇注等; 造型机、砂处理机、制芯机等; 颗粒物; 20; 15米高排气筒出口处. VOCs; 20. - 3、喷漆产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准及无组织排放监控浓度限值浓度；喷漆烘干废气中有组织VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准，无组织VOCs执行标准值见下表。 - 表1-3 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. - 表1-4 工业企业挥发性有机物排放控制标准 行业; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放（kg/h）速率; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 表面涂装; VOCs; 60; 15; 1.5; 周界外浓度最高点; 2.0. 4、本扩建项目无生产及新增生活污水排放，现有项目污水排放执行南山污水处理厂接管标准。 表1-5 废水污染物排放标准 单位： mg/L，pH除外 污染物名称; pH; CODcr (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L). 南山污水处理厂接管标准; 6~9; ≤ 500; ≤ 200; ≤ 350; ≤ 35. 5、项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求，详见下表： 表1-6 噪声排放标准 位置; 采用标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 厂界四周; 3类; 65; 55. ## 6、固体废弃物排放执行标准 一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单中的有关规定。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 6、总量控制建议值 表1-7 总量控制标准 单位: t/ a 序号; 污染因子; 总量建议值. 1; 烟粉尘; 3.474. 2; SO2; 0.18. 3; NOx; 0.842. 4; VOCs; 0.028. |

表二

工程建设内容： 本项目为扩建项目，原有工程《宁国市东方碾磨材料有限公司年产20000吨耐磨铸件扩建项目环境影响报告表》于2010年3月由宣城市环境保护科学研究所编制，2010年5月26日经宁国市环保局审批同意建设，2016年10月8日通过宁国市环保局竣工环保验收。 1、现有工程组成 表1-7 现有工程建设内容一览表 类别; 名称; 建筑内容. 主体工程; 生产车间; 现有生产车间共4栋，为1层钢结构，总建筑面积12479㎡，年产各类铸件40000吨。. 辅助工程; 办公楼; 办公楼1栋，位于厂区南侧，建筑面积约2907.6㎡。. 公用工程; 供电; 现有工程配置变压器共19台，年用电量4500万kwh。. 供水; 现有工程由南山园区供水管网供给，年用水量约21420m3。. 排水; 现有厂区建有雨污管网分流，雨水收集后排入开发区雨水管网；生活污水经化粪池处理后，通过开发区污水管网排入南山污水处理厂。. 环保工程; 废气处理设施; 中频炉废气经布袋除尘器处理后15米高排气筒排放；砂处理经旋风除尘器处理后15米高排气筒排放；淬火废气收集后经过UV光解处理后排放，车间设有机械通风设施。. 废水处理设施; 建设化粪池。. 噪声处理设施; 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震。. 固废处理设施; 危废、固废临时堆放场所各一处。. 2、现有工程设备情况 表1-8 现有工程主要生产设备清单一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）. 1; 迪砂生产线; /; 1. 2; 铁模覆砂线; /; 2. 3; 中频炉; /; 11. 4; 淬火线; /; 5. 5; 磨球分离机; /; 9. 合计; 28. 3、现有工程原辅材料情况 表1-9 现有工程主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 年耗量. 1; 废钢; t/a; 35000. 2; 铬铁; t/a; 8000. 3; 锰铁; t/a; 200. 4; 型砂; t/a; 5000. 5; 淬火油; t/a; 100. 6; 补炉料; t/a; 400. 7; 水; m³/a; 21420. 8; 电; 万Kwh/a; 4500. 4、现有项目产品方案 表1-10 现有工程产品方案 序号; 产品名称; 数量（t/a）. 1; 磨球; 22000. 2; 磨段; 13000. 3; 锤头; 2000. 4; 衬板; 2000. 5; 铸钢件; 1000. 合计; 40000. 5、现有工程三同时执行情况 序号; 治理项目; 措施内容; 实际措施. 1; 废气治理; 熔铁中频炉、熔铝炉等烟尘废气经1套烟气冷却器+布袋除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排。; 熔铁中频炉、熔铝炉等烟尘废气经1套烟气冷却器+布袋除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排。. 熔铝炉天然气燃烧废气经1根15米高排气筒外排。; 熔铝炉天然气燃烧废气经1根15米高排气筒外排。. 砂处理粉尘废气经1套两级布袋脉冲除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排。; 砂处理粉尘废气经1套两级布袋脉冲除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排。. 砂轮机粉尘废气经1套除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排。; 砂轮机粉尘废气经1套除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排。. 抛丸机粉尘废气经除尘器处理后，与砂轮机废气共用排气筒。; 抛丸机粉尘废气经除尘器处理后，与砂轮机废气共用排气筒。. 喷漆房采用双层过滤棉过滤漆雾，再引入烘干废气总管，经1套光催化氧化净化器处理后，经1根15米高排气筒外排。; 喷漆房采用双层过滤棉过滤漆雾，再引入烘干废气总管，经1套光催化氧化净化器处理后，经1根15米高排气筒外排。. 车间安装机械通风设施。; 车间安装机械通风设施。. 2; 固废治理; 依托现有固废暂存场所，新建危废临时储存间35m2等。; 依托现有固废暂存场所，新建危废临时储存间35m2等。. 3; 噪声治理; 消声、减震、隔声。; 消声、减震、隔声。. 环评整改意见： 2套油淬线应采取集气设施收集处理达标后经15米高排气筒排放。 完成情况： 淬火线已安装收集设施，淬火废气经UV光解处理后，15米高排气筒排放。 6、本项目建设情况： 项目总投资3500万元，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等。项目建设内容见下表： 表2-1 项目建设内容 工程名称; 单项工程名称; 环评工程内容及规模; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 在原厂区内新建厂房1栋，建筑面积约5906㎡，建设铸铁件生产线、铸铝件生产线，年产铸铁件10000吨、铸铝件5000吨。; 新建厂房1栋，建筑面积约5906㎡，建设铸铁件生产线，年产铸铁件10000吨。铸铝件生产线和机加工线未建设。其中射芯机因为厂房布局安排，位于1#车间; 部分一致. 辅助工程; 办公室; 依托现有办公用房，位于原厂区地块内南侧，建筑面积约2907.6㎡。; 依托现有办公用房，位于原厂区地块内南侧，建筑面积约2907.6㎡。; 一致. 仓库; 位于新建厂房内，不单独建设仓库。; 新建厂房内; 一致. 公用工程; 供电; 依托原有供电进线，项目新增1250-2000KV变压器3台。; 依托原有供电进线，项目新增1250-2000KV变压器3台。; 一致. 供水; 项目用水依托原有供水管网，由南山园区自来水厂供给。; 项目用水依托原有供水管网，由南山园区自来水厂供给。; 一致. 排水; 项目依托原有厂区内雨污分流系统，新建厂房配套建设雨污分流管道，雨水排入厂区雨水管网；无生产及新增生活污水排放。生活污水依托原有地埋式污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，最终排入东津河。; 项目依托原有厂区内雨污分流系统，新建厂房配套建设雨污分流管道，雨水排入厂区雨水管网；无生产及新增生活污水排放。原项目生活污水经化粪池预处理后，排入开发区污水管网，进入南山污水处理厂。; 部分一致. 环保工程; 废气处理; 熔铁中频炉、熔铝炉等烟尘废气经烟气冷却器+布袋除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排；熔铝炉天然气燃烧废气经1根15米高排气筒外排；砂处理粉尘废气经两级布袋脉冲除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排；砂轮机粉尘废气经除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排；抛丸机粉尘废气经除尘器处理后，与砂轮机废气共用排气筒；喷漆及烘干废气经光催化氧化净化器处理后，经1根15米高排气筒外排；车间安装机械通风设施。; 熔铁中频炉等烟尘废气经布袋除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排；树脂砂生产线粉尘废气经两套布袋除尘器处理后，经2根15米高排气筒外排；喷漆及烘干废气经活性炭+UV光催化氧化净化器处理后，经1根15米高排气筒外排；抛丸机粉尘废气经自带除尘器处理后，通过1根15米高排气筒外排；打磨房废气在收集后经布袋除尘器处理，1根15米高排气筒外排；铸件分离粉尘经布袋除尘器处理后，1根15米高排气筒外排；落沙滚筒粉尘经布袋除尘器处理后，1根15米高排气筒外排；粘土沙处理生产线粉尘经两级布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒外排；射芯机废气经集气罩收集经布袋除尘器+UV光催化氧化净化器处理后，经1根15米高排气筒外排；车间安装机械通风设施。; 提升. 废水处理; 本项目依托现有工程员工，不另新增员工，项目无生产废水排放。生活污水依托原有地埋式污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，最终排入东津河。; 无生产及新增生活污水排放。原项目生活污水经化粪池预处理后，排入开发区污水管网，进入南山污水处理厂。; 变动. 噪声处理; 设施减震基础，采取消声，隔离措施。; 设施减震基础，采取消声，隔离措施。; 一致. 固废处理; 危废及一般固废临时储存间；设置垃圾箱。; 依托厂区原有危废及一般固废临时储存间；设置垃圾箱。; 基本一致.

7、原辅材料消耗： ①原辅材料消耗情况 表2-2 项目原辅材料及燃料 生产线; 序号; 名称; 规格/成分; 单位; 环评消耗量; 实际消耗量. 铸铁生产线; 1; 生铁; /; t/a; 8000; 7400. 2; 废钢; /; t/a; 2000; 2600. 3; 锰铁; /; t/a; 85; 78. 4; 硅铁; /; t/a; 125; 120. 5; 石英砂; /; t/a; 650; 600. 6; 呋喃树脂; 游离甲醛量为≤0.5%，糠醇为≥50%; t/a; 3.2; 3.0. 8; 球化剂; /; t/a; 40; 28. 9; 脱模剂; 硅氧烷化合物、硅油; t/a; 300; 280. 10; 环保漆; /; t/a; 6; 4. 铝合金铸件生产线; 12; 铝合金锭; /; t/a; 5500; 铸铝线未建设. 13; 覆膜砂; /; t/a; 100. 14; 酚醛树脂胶; 游离甲醛量为≤0.2%，游离苯酚量为≤0.1%; t/a; 1. 15; 钢丸; /; t/a; 4. 16; 扒渣剂; 珍珠岩矿砂; t/a; 5. 17; 脱模剂; 硅氧烷化合物、硅油; t/a; 5. 18; 天然气; /; m³/a; 45万. 19; 润滑油; /; t/a; 0.6; 0.54. 20; 水; m3/a; 3002; 2900. 21; 电; 万kwh/a; 1300; 1100.

表2-3项目主要生产设备一览表 生产线; 序号; 设备名称; 型号; 环评数量; 实际数量. 铸铁生产线; 1; 中频炉; 1t，一机二炉体附除尘设备; 2; 0. 2; 中频炉; 2t，一机二炉体附除尘设备; 2; 3. 3; 射芯机; /; 6; 7. 4; 型砂生产线; 15t/h，自带除尘设备; 1; 1. 5; 落砂机; /; 1; 1. 6; 吊钩式抛丸机; Q378，自带除尘设施; 2; 1. 7; 吊钩式抛丸机; Q3730，自带除尘设施; 0; 1. 8; 吊钩式抛丸机; Q3710，自带除尘设施; 0; 1. 10; 混砂机; /; 1; 0. 11; 碾砂机; /; 1; 0. 12; 铸件分离机; /; 0; 1. 13; 湿型砂自动处理浇铸线; /; 0; 1. 14; 喷漆线; 带烘干道，电加热; 1; 1. 15; 变压器; 1250—2000KVA; 3; 3. 铸铝生产线; 16; 天然气熔化炉; TR-2000; 1; 未建设. 17; 天然气熔化炉; TR-600; 1. 18; 电阻保温炉; DB-350; 5. 19; 低压浇铸机; DJ453; 2. 20; 高压铸造机; DCC-400T; 1. 21; 高压铸造机; DCC-1200T; 1. 22; 铝液出气机; GLCQ-3; 1. 23; 时效炉; SL-3-45; 1. 24; 立式热处理设备; RGL-6-120; 1. 25; 空气压缩机; /; 1. 机加工; 26; 吊钩式抛丸机; Q378，自带除尘设施; 1. 27; 履带式抛丸机; Q3210，自带除尘设施; 1. 28; 锯床; JB4240; 1. 数控车床、钻铣床; /; 14.

项目变动情况：根据企业实际情况，本项目验收铸铝生产线及机加工线暂未建设，不在此次验收范围内，其中熔炼炉，由环评中1t，一机二炉体附除尘设备2台和2t，一机二炉体附除尘设备2台变更为3台2t，一机二炉体附除尘设备；射芯机由环评中的6台增加至7台并出于厂房布局考虑位置调整到1#厂房；环评中手动湿型砂制模变更为自动湿型砂处理浇注线；抛丸机型号发生变化，数量由环评中共2台增加至3台。以上变动，熔炉总吨位未发生变化，实际生产能力不变，仅配套设施增加，实际产能不增加，同时生产工艺较环评未发生变动，根据检测结果污染物排放不增加。以上变动不属于重大变动。

水平衡 本项目依托现有工程员工，不另新增员工，项目无生产废水排放。

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、铸铁件生产工艺流程及产污环节如图2所示： 外购生铁块、废钢边角料、锰铁、硅铁、球化剂 石英砂、树脂、固化剂、水 G2 熔化 N、S1、G1 造型 混砂 浇注成型 G3 落砂 旧砂 G5、S2、N G4、N 旧砂处理 修边、打磨 G6、S3、N 喷漆、烘干 S4、G8 检验 S5 成品入库 图2 铸铁件生产工艺流程及产污环节图 - （注： G-废气，N-噪声，S-固废）

- 工艺简述： 中频炉熔化：外购生铁块、废钢边角料、锰铁、硅铁，根据比例进行配料后，经行车送入中频感应电炉内混合熔化；中频熔化炉以电为加热源，熔化温度约为1500℃，铁水熔炼时间控制在70分钟以内；熔化过程中，根据产品性能要求，对铁水进行分析。 混砂、造型：模具制备包括混砂制备砂模，部分产品需制备模芯，模芯是使铸件内部产生空隙的形式，砂模是使铸件外部成型的模具。 将石英砂（包括外购的石英砂与浇铸回收处理后的旧砂）按一定比例投入辗式混砂机内，并加入自来水，进行均匀混合，砂模造型之前先将模具放在沙箱内，然后将制备好的混砂加入沙箱内，取出模具合模即可。部分产品需要砂芯的，通过原砂与树脂、固化剂进行配比，通过射芯机制芯完成。 浇注成型：利用铁水包将中频电炉中的铁水由起重机将铁水包浇注到上一工序已经制备好的模具中，经自然冷却成型。 落砂：浇注成型后的铸件需要打开砂箱，并进行落砂处理，采用抛丸机进行落砂的方式清理旧砂。 旧砂处理：落砂后旧砂经破碎、磁选、过筛处理后，回用于混砂造型工序，抛丸机自带布袋除尘设施。 修边、打磨：去除铸件旧砂后，通过砂轮机将铸件表面的毛刺和棱角进行打磨。 喷漆、烘干：经机加工后的铸件，需进一步进行喷漆处理。采用干式喷漆房，通过手持喷枪进行喷漆，喷漆后进入烘干道进行烘干，烘干道为电加热。 检验入库：机加工前的大部分铸件直接进入检验工序，检验合格后入库；少部分铸件经机加工后检验，检验合格后进入喷漆处理工序，不合格品收集后回炉再利用。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 本项目依托现有工程员工，不另新增员工，项目无生产废水排放。原项目生活污水经化粪池预处理后，排入开发区污水管网，进入南山污水处理厂。 2、废气 熔铁中频炉等烟尘废气经布袋除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排；型砂生产线粉尘废气经两套布袋除尘器处理后，经2根15米高排气筒外排；喷漆及烘干废气经活性炭+UV光催化氧化净化器处理后，经1根15米高排气筒外排；抛丸机粉尘废气经自带除尘器处理后，通过1根15米高排气筒外排；打磨房废气在收集后经布袋除尘器处理，1根15米高排气筒外排；铸件分离粉尘经布袋除尘器处理后，1根15米高排气筒外排；落沙滚筒粉尘经布袋除尘器处理后，1根15米高排气筒外排；湿型砂沙自动处理浇铸线粉尘经两级布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒外排；射芯机废气经集气罩收集经布袋除尘器+UV光催化氧化净化器处理后，经1根15米高排气筒外排；车间安装机械通风设施。 3、噪声 项目噪声主要来自于噪声主要为设备噪声及运输车辆噪声。设备噪声的主要产噪设备为离心机、抛丸机、机械加工设备。项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。 4、固废 根据项目产生固体废物的种类,建设单位对各类固体废物按采用不同的处理处置措施。炉渣产生量为50t/a，交固废处置单位处置；铸造废砂产生量约2500吨，交固废处置单位处置；收集粉尘50吨，交固废处置单位处置；边角料产生量为100吨，企业回炉利用；不合格品约100吨，企业回收利用；废润滑油0.6t/a，收集后委托有资质单位处置；漆渣0.57t/a，收集后委托有资质单位处置；废机油0.5t/a；收集后委托有资质单位处置；生活垃圾产生量为33t/a，由环卫部门定期清运卫生处置。 厂区平面布置及监测点位布置见下图

1 3

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、宁国东方碾磨材料股份有限公司轨道交通及海洋船舶用核心铸件生产项目选址于宁国经济技术开发区宁阳西路，总投资3500万元，本次改扩建项目新建生产厂房1栋及辅助用房，总建筑面积约5906㎡，新增铸件生产线、浇注机等主要设备50台/套，建设轨道交通及海洋船舶用核心铸件生产项目。项目经宁国经济技术开发区管委会文件宁开发项[2017]133号文同意备案。 经我局研究，原则同意建设。 二、宁国东方碾磨材料股份有限公司原有项目未达环评产能，未达产部分不再建设，将原有工程减少的员工调配至本项目使用，因此该项目不新增劳动定员，无新增废水产生。 三、该项目中频炉及铝合金熔化炉废气、砂处理、抛光、制芯、浇注等工序产生的颗粒物、VOCs排放执行《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA030808-2-2017)中1级排放限值要求，喷漆产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及无组织排放监控浓度，喷漆烘干废气中 VOCs排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中相应标准。 四、该项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 五、该项目固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB12348-2008)及其修改单。 六、总量控制指标SO2为0.18t/a，NOx为0.842t/a，烟粉尘为 3.474t/a，VOCs为 0.028t/a。 七、项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告报我局并应当依法向社会公开验收报告。我局负责对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行督查检查。 环评批复落实情况见下表

表4-1 环评批复要求与落实情况对照表 宁环审批[2018]37号及环评报告; 实际落实情况. 宁国东方碾磨材料股份有限公司轨道交通及海洋船舶用核心铸件生产项目选址于宁国经济技术开发区宁阳西路，总投资3500万元，本次改扩建项目新建生产厂房1栋及辅助用房，总建筑面积约5906㎡，新增铸件生产线、浇注机等主要设备50台/套，建设轨道交通及海洋船舶用核心铸件生产项目。项目经宁国经济技术开发区管委会文件宁开发项[2017]133号文同意备案。 经我局研究，原则同意建设。; 落实 建设项目位于宁国经济技术开发区，建设位置未发生部变化。年产10000吨铸件. 宁国东方碾磨材料股份有限公司原有项目未达环评产能，未达产部分不再建设，将原有工程减少的员工调配至本项目使用，因此该项目不新增劳动定员，无新增废水产生。; 落实 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水，无生产废水产生。. 该项目中频炉及铝合金熔化炉废气、砂处理、抛光、制芯、浇注等工序产生的颗粒物、VOCs排放执行《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA030808-2-2017)中1级排放限值要求，喷漆产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及无组织排放监控浓度，喷漆烘干废气中 VOCs排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中相应标准。; 落实 熔铁中频炉等烟尘废气经布袋除尘器处理后，经1根15米高排气筒外排；树脂砂生产线粉尘废气经两套布袋除尘器处理后，经2根15米高排气筒外排；喷漆及烘干废气经活性炭+UV光催化氧化净化器处理后，经1根15米高排气筒外排；抛丸机粉尘废气经自带除尘器处理后，通过1根15米高排气筒外排；打磨房废气在收集后经布袋除尘器处理，1根15米高排气筒外排；铸件分离粉尘经布袋除尘器处理后，1根15米高排气筒外排；落沙滚筒粉尘经布袋除尘器处理后，1根15米高排气筒外排；粘土沙处理生产线粉尘经两级布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒外排；射芯机废气经集气罩收集经布袋除尘器+UV光催化氧化净化器处理后，经1根15米高排气筒外排；车间安装机械通风设施。. 该项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准; 落实 项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区标准要求。. 该项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(2013); 落实 落实厂区建设有危废库及固废暂存场所. 建设单位在项目建成后按规定程序申请组织环保竣工验收，合格后方可正式运营。; 本次申请验收.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收检测委托宣城华信检测服务有限公司，采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》及相关环境监测技术规范的要求进行，实施全程序质量控制。项目检测前，相关部门根据检测方案制定了详细的质量控制计划，并按照计划实施。 具体质控要求如下： （1）生产处于正常。检测期间生产在大于 75％额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。 （2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。 （3）合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。 （4）检测人员经考核并 有合格证书，所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 （5）现场采样、保存及实验分析阶段均采取相关质控措施 ①废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前按检测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确 。采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（ 第四版 ）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以 上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照检测技术规范进行，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ② 无组织排放检测部分严格按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ③噪声检测方法按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界 环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级Leq（A）值为 进行了评价 ，各项质控措施和结果满足相关规范的要求。评价量，统计声级 L10 、L50 、L90 作为依据，测量仪器为 HS6288E型精密噪声频谱分析仪，校准仪器为HS6020校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB （A）检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。

验收监测内容： ## 1、 废气 废气监测点位、频次见下表。 表5-1 废气监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 测试要求. 有组织 废气; 1◎打磨房废气排气筒进口; 颗粒物; 连续2天，每天3批次; 生产工况稳定，运行负荷达75%以上. 2◎打磨房废气排气筒出口; 颗粒物; 连续2天，每天3批次. 3◎抛丸废气废气排气筒出口; 颗粒物; 连续2天，每天3批次. 4◎造型废气排气筒出口; 颗粒物; 连续2天，每天3批次. 5◎1#树脂砂废气排气筒出口; 颗粒物; 连续2天，每天3批次. 6◎2#树脂砂废气排气筒出口; 颗粒物; 连续2天，每天3批次. 7◎铸件分离废气排气筒进口; 颗粒物; 连续2天，每天3批次. 8◎落沙滚筒废气排气筒出口; 颗粒物; 连续2天，每天3批次. 9◎粘土沙处理生产废气排气筒进口; 颗粒物; 连续2天，每天3批次. 10◎粘土沙处理生产废气排气筒出口; 颗粒物; 连续2天，每天3批次. 11◎中频炉废气排气筒出口; 颗粒物; 连续2天，每天3批次. 12◎射芯机废气排气筒出口; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续2天，每天3批次. 13◎喷漆房废气排气筒进口; 苯、甲苯、二甲苯; 连续2天，每天3批次. 14◎喷漆房废气排气筒出口; 苯、甲苯、二甲苯; 连续2天，每天3批次. 无组织废气; 1○WQ1上风向; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续2天，每天3批次; 测点高度大于 1.2m，在全厂正常生产情况下进行，记录气象 参数（气温、气压、风向）. 2○WQ2下风向; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续2天，每天3批次. 3○WQ3下风向; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续2天，每天3批次. 4○WQ4下风向; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续2天，每天3批次. ## 2、 厂界噪声 在厂界外共布设4个测点。监测频次为连续2天，每天昼夜各监测一次。 表5-2 噪声监测内容一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 在厂界四周各布置1个监测点，共4个; 噪声等效声级; 连续2天，每天4批次.

验收监测期间生产工况记录： 项目竣工验收监测于2019年9月19-20日、2019年9月29-30日、2019年10月10-11日、2019年11月16日进行，监测期间公司生产正常，生产负荷为78.0%～999.0%，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到 75%以上生产负荷的要求，监测结果具有代表性。监测两日产量表见附件，生产负荷统计见下表。 表5-3 生产工况统计表 生产日期; 产品名称; 实际产量; 设计产能; 产能比（%）. 2019.9.19; 铸铁件; 30; 33.3; 90.1. 2019.9.20; 铸铁件; 29; 33.3; 87.1. 2019.9.29; 铸铁件; 26; 33.3; 78.0. 2019.9.30; 铸铁件; 27; 33.3; 81.0. 2019.10.10; 铸铁件; 28; 33.3; 84.0. 2019.10.11; 铸铁件; 30; 33.3; 90.1. 2019.11.16; 铸铁件; 33; 33.3; 99.0.

验收监测结果： 1、废气 （1）有组织废气 颗粒物排放浓度小于20mg/m³，满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）中排放限值，为达标排放。非甲烷总烃排放浓度为0.93-1.67mg/m³，为达标排放。具体检测结果见下表。 表5-4 有组织颗粒物监测结果 检测点; 检测时间; 检测项目; 检测频次; 检测结果. 标干流量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 打磨房废气排气筒进口; 2019.9.19; 颗粒物; 第一次; 3941; 99; 0.39. 第二次; 4056; 96; 0.39. 第三次; 4127; 103; 0.43. 2019.9.20; 颗粒物; 第一次; 3985; 97; 0.39. 第二次; 4156; 100; 0.42. 第三次; 4098; 98; 0.40. 打磨房废气排气筒出口; 2019.9.19; 颗粒物; 第一次; 10322; <20; —. 第二次; 9650; <20; —. 第三次; 9739; <20; —. 2019.9.20; 颗粒物; 第一次; 10044; <20; —. 第二次; 10281; <20; —. 第三次; 9545; <20; —. 抛丸废气废气排气筒出口; 2019.9.19; 颗粒物; 第一次; 1702; <20; —. 第二次; 1758; <20; —. 第三次; 1723; <20; —. 2019.9.20; 颗粒物; 第一次; 1685; <20; —. 第二次; 1774; <20; —. 第三次; 1620; <20; —. 造型废气排气筒出口; 2019.9.19; 颗粒物; 第一次; 1459; <20; —. 第二次; 1545; <20; —. 第三次; 1586; <20; —. 2019.9.20; 颗粒物; 第一次; 1472; <20; —. 第二次; 1433; <20; —. 第三次; 1506; <20; —. 1#树脂砂废气排气筒出口; 2019.9.19; 颗粒物; 第一次; 10438; <20; —. 第二次; 10042; <20; —. 第三次; 9987; <20; —. 2019.9.20; 颗粒物; 第一次; 10169; <20; —. 第二次; 9750; <20; —. 第三次; 9782; <20; —. 2#树脂砂废气排气筒出口; 2019.9.19; 颗粒物; 第一次; 8249; <20; —. 第二次; 6993; <20; —. 第三次; 7455; <20; —. 2019.9.20; 颗粒物; 第一次; 8568; <20; —. 第二次; 8046; <20; —. 第三次; 7685; <20; —. 铸件分离废气排气筒进口; 2019.9.19; 颗粒物; 第一次; 6576; <20; —. 第二次; 7347; <20; —. 第三次; 6574; <20; —. 2019.9.20; 颗粒物; 第一次; 6306; <20; —. 第二次; 5698; <20; —. 第三次; 5475; <20; —. 落沙滚筒废气排气筒出口; 2019.9.19; 颗粒物; 第一次; 7505; <20; —. 第二次; 6670; <20; —. 第三次; 7085; <20; —. 2019.9.20; 颗粒物; 第一次; 5487; <20; —. 第二次; 6330; <20; —. 第三次; 6696; <20; —. 粘土沙处理生产废气排气筒进口; 2019.9.19; 颗粒物; 第一次; 9695; 32; 1.01. 第二次; 8528; 55; 1.68. 第三次; 8296; 53; 1.66. 2019.9.20; 颗粒物; 第一次; 9574; 68; 2.15. 第二次; 8742; 75; 2.31. 第三次; 8069; 71; 2.13. 粘土沙处理生产废气排气筒出口; 2019.9.19; 颗粒物; 第一次; 10660; <20; —. 第二次; 9205; <20; —. 第三次; 10345; <20; —. 2019.9.20; 颗粒物; 第一次; 8780; <20; —. 第二次; 9047; <20; —. 第三次; 9946; <20; —. 中频炉废气排气筒出口; 2019.9.19; 颗粒物; 第一次; 9470; <20; —. 第二次; 9634; <20; —. 第三次; 9582; <20; —. 2019.9.20; 颗粒物; 第一次; 9610; <20; —. 第二次; 9573; <20; —. 第三次; 9504; <20; —. 射芯机废气排气筒出口; 2019.9.29; 颗粒物; 第一次; 5274; <20; —. 第二次; 6346; <20; —. 第三次; 5592; <20; —. 2019.9.30; 颗粒物; 第一次; 6570; <20; —. 第二次; 6893; <20; —. 第三次; 6744; <20; —. 表5-5 喷漆房监测结果 检测点; 检测时间; 检测项目; 检测频次; 检测结果. 标干流量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 喷漆房废气排气筒进口; 2019.11.16; 苯; 第一次; 2824; 0.0960; 2.71*10-4. 第二次; 2865; 0.0920; 2.64*10-4. 第三次; 2790; <0.0015; —. 甲苯; 第一次; 2824; 0.865; 2.44*10-3. 第二次; 2865; 0.907; 2.60*10-3. 第三次; 2790; 0.628; 1.75*10-3. 二甲苯; 第一次; 2824; 0.792; 2.24*10-3. 第二次; 2865; 0.754; 2.16*10-3. 第三次; 2790; 0.472; 1.32*10-3. 喷漆房废气排气筒出口; 2019.11.16; 苯; 第一次; 6853; <0.0015; —. 第二次; 6786; <0.0015; —. 第三次; 6820; <0.0015; —. 甲苯; 第一次; 6853; <0.0015; —. 第二次; 6786; <0.0015; —. 第三次; 6820; <0.0015; —. 二甲苯; 第一次; 6853; <0.0015; —. 第二次; 6786; <0.0015; —. 第三次; 6820; <0.0015; —. 表5-6 射芯机监测结果 检测点; 检测时间; 检测项目; 检测频次; 检测结果. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 射芯机废气排气筒进口; 2019.10.10; 非甲烷总烃; 第一次; 11.5; 0.405. 第二次; 15.0; 0.532. 第三次; 11.7; 0.416. 2019.10.11; 非甲烷总烃; 第一次; 11.8; 0.423. 第二次; 13.6; 0.481. 第三次; 13.9; 0.495. 射芯机废气排气筒出口; 2019.10.10; 非甲烷总烃; 第一次; 1.60; 5.70×10-2. 第二次; 1.67; 6.01×10-2. 第三次; 1.58; 5.65×10-2. 2019.10.11; 非甲烷总烃; 第一次; 0.93; 3.34×10-2. 第二次; 1.33; 4.76×10-2. 第三次; 1.01; 3.65×10-2.

（2）无组织废气 厂界颗粒物浓度范围0.060mg/m3～0.105mg/m3，最高浓度为0.105mg/m3，非甲烷总烃浓度范围为0.30-0.70mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准限值要求，为达标排放对外环境影响较小。 表5-7 无组织颗粒物监测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测因子; 9.19. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. ○1WQ1上风向; 颗粒物; 0.100; 0.105; 0.095; 0.100. ○2WQ2下风向; 0.095; 0.090; 0.100; 0.085. ○3WQ3下风向; 0.080; 0.090; 0.080; 0.085. ○4WQ4下风向; 0.060; 0.075; 0.070; 0.080. 检测点位; 检测因子; 9.20. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. ○1WQ1上风向; 颗粒物; 0.090; 0.100; 0.105; 0.095. ○2WQ2下风向; 0.085; 0.080; 0.075; 0.090. ○3WQ3下风向; 0.080; 0.080; 0.090; 0.085. ○4WQ4下风向; 0.080; 0.095; 0.085; 0.085. 表5-8 无组织非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测因子; 10.10. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. ○1WQ1上风向; 非甲烷总烃; 0.30; 0.40; 0.31; 0.29. ○2WQ2下风向; 0.48; 0.42; 0.41; 0.40. ○3WQ3下风向; 0.58; 0.65; 0.54; 0.65. ○4WQ4下风向; 0.48; 0.51; 0.56; 0.52. 检测点位; 检测因子; 10.11. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. ○1WQ1上风向; 非甲烷总烃; 0.32; 0.32; 0.32; 0.39. ○2WQ2下风向; 0.47; 0.44; 0.41; 0.42. ○3WQ3下风向; 0.59; 0.64; 0.67; 0.70. ○4WQ4下风向; 0.61; 0.51; 0.52; 0.55. 3、厂界噪声 厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，为达标排放。具体检测结果见下表。 表5-9 噪声监测结果 监测点位; 监测结果dB(A). 9月19日; 9月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1▲厂界东; 61.3; 53.2; 61.6; 54.5. 2▲厂界南; 60.5; 52.8; 59.2; 51.2. 3▲厂界西; 55.8; 49.3; 54.3; 49.6. 4▲厂界北; 58.7; 52.1; 59.1; 51.1. 4、总量核算 本项目颗粒物排放总量3.331t/a，VOCs排放总量0.024，满足总量控制要求。 序号; 污染因子; 排放浓度/速率; 年排放量/ 运行时间; 排放总量(t/a); 控制指标(t/a); 是否达标. 1; 烟粉尘; 1.388kg/h; 2400h; 3.331; 3.474; 达标. 4; VOCs; 0.0485kg/h; 500h; 0.024; 0.028; 达标.

表六

验收监测结论： 1、废气：颗粒物排放浓度小于20mg/m³，满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）中排放限值，为达标排放。厂界颗粒物浓度范围0.060mg/m3～0.105mg/m3，最高浓度为0.105mg/m3，非甲烷总烃浓度范围为0.30-0.70mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准限值要求，为达标排放对外环境影响较小。 2、噪声：厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，为达标排放。 3、固废：炉渣产生量为2400t/a，收集后企业对炉渣进行粉碎去铁处理，其中铁渣作为回炉料重新利用，剩下部分交环卫部门处理。铸造废砂产生量约4吨，外售综合利用。边角料产生量为100吨，企业回炉利用；不合格品约1000吨，企业回收利用；生活垃圾产生量为33t/a，由环卫部门定期清运卫生处置，维修废机油，废润滑油交有资质单位处置，由环卫部门定期清运卫生处置。 4、防护距离：根据现场调查，本扩建项目100米范围内无敏感点。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 宁国东方碾磨材料股份有限公司 |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 张正 |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 轨道交通及海洋船舶用核心铸件生产项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 宁国经济技术开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C 339铸造及其他金属制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 铸铁件10000吨、铝合金铸件5000吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 铸铁件10000吨 |  |  |  |  | 环评单位 |  | 巢湖中环环境科学研究有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 宁国市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 宁环审批[2018]37号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2018.03 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2019.06 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 宁国东方碾磨材料股份有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 宁国东方碾磨材料股份有限公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 宣城华信检测服务有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 2.4 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 3500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 2.8 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） |  | 85 | 噪声治理（万元） |  |  | 10 | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 |  | 其它（万元） |  |  | 0 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2019.12 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老” 削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.331 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  |  |